Nhóm số 2

Thành viên: Nguyễn Trần Phúc 18110339

Trần Quốc Nam 18110323

Hồ Huy Hoàng 18110284

Lâm Quốc Khánh 18110304

Công nghệ: Jsp – servlet.

Phân công nhiệm vụ:

- Font-end

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên người thực hiện | User | Trang | Thời gian |
| Hồ Huy Hoàng | Khách hàng | Đăng ký, đăng nhập | 15/11 |
| Trang chủ | 18/11 |
| Giỏ hàng | 21/11 |
| Tìm kiếm | 24/11 |
| Quản lý | Đăng nhập | 27/11 |
| Ngành hàng | 30/11 |
| Nhà cung cấp | 03/11 |
| Duyện sản phẩm (public sp) | 06/11 |
| Vận chuyển | 09/12 |
| Lâm Quốc Khánh | Xem báo cáo | 15/11 |
| Mã giảm giá | 18/11 |
| Nhà cung cấp | Đăng ký, đăng nhập | 21/11 |
| Sản phẩm | 24/11 |
| Đơn hàng | 27/11 |
| Hỗ trợ khách hàng | 30/11 |
| Xem báo cáo (của mình) | 03/12 |
| Giao hàng | Đăng nhập, đăng ký | 06/12 |
| Đơn hàng | 09/12 |

- Back-end

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên người thực hiện | User | Xử lý | Thời gian |
| Trần Quốc Nam | Khách hàng | Xử lý đăng nhập, đăng ký khách hàng | 15/11 |
| Thêm, sửa, xóa giỏ hàng | 18/11 |
| Xử lý tìm kiếm khách hàng | 21/11 |
| Đưa sản phẩm lên trang chủ | 24/11 |
| Quản lý | Xử lý đăng nhập quản lý | 27/11 |
| Thêm, xóa, sửa ngành hàng | 30/11 |
| Thêm, xóa, sửa nhà cung cấp | 03/12 |
| Sửa trạng thái sản phẩm(public sản phẩm) | 06/12 |
| Thêm xóa sửa đơn vị vận chuyển | 09/12 |
| Nguyễn Trần Phúc | Truy xuất các thông tin về ngành hàng, sản phẩm, nhà cung cấp | 15/11 |
| Thêm xóa sửa mã giảm giá | 18/11 |
| Nhà cung cấp | Xử lý đăng nhập, đăng ký nhà cung cấp | 21/11 |
| Thêm xóa sửa sản phẩm | 24/11 |
| Cập nhập trạng thái đơn hàng (xác nhận) | 27/11 |
| Truy xuất kiểm tra thông tin để hỗ trợ khách hàng | 30/11 |
| Truy xuất thông tin thống kê sản phẩm bán được | 03/12 |
| Giao hàng | Xử lý đăng nhập, đăng ký đơn vị giao hàng | 06/12 |
| Truy vấn thông tin đơn hàng cần cần giao, cập nhập trạng thái (đã lấy hàng, đang giao hàng, đã giao hàng) | 09/12 |

- Test

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên người thực hiện | User | Trang | Thời gian |
| Trần Quốc Nam | Khách hàng | Đăng ký, đăng nhập | 16/11 |
| Trang chủ | 19/11 |
| Giỏ hàng | 22/11 |
| Tìm kiếm | 25/11 |
| Quản lý | Đăng nhập | 28/11 |
| Ngành hàng | 01/12 |
| Nhà cung cấp | 04/12 |
| Duyện sản phẩm (public sp) | 07/12 |
| Vận chuyển | 10/12 |
| Nguyễn Trần Phúc | Xem báo cáo | 16/11 |
| Mã giảm giá | 19/11 |
| Nhà cung cấp | Đăng ký, đăng nhập | 22/11 |
| Sản phẩm | 25/11 |
| Đơn hàng | 28/11 |
| Hỗ trợ khách hàng | 01/12 |
| Xem báo cáo (của mình) | 04/12 |
| Giao hàng | Đăng nhập, đăng ký | 07/12 |
| Đơn hàng | 10/12 |